

**Limbažu novada administrācija**

**Salacgrīvas apvienības pārvalde**

Reģ. Nr. 50900030131; Smilšu iela 9, Salacgrīva, Limbažu novads, LV - 4033;

E-pasts salacgriva@limbazunovads.lv; tālrunis 64071973

**Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai**

Salacgrīvas apvienības pārvalde uzaicina iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai ”Kāpņu telpas remonts Zītaru ielā 3, Korģenē, Limbažu novadā”.

1. Līguma izpildes vieta – Zītaru iela 3, Korģene, Limbažu novads.
2. Līgumā paredzēto darbu izpildes laiks – 2 (divi) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas.
3. Materiālu iegādei tiks paredzēts avanss 20 (divdesmit) % apmērā no līguma summas.
4. No dalības Cenu aptaujas vērtēšanā tiek izslēgti:
   1. Pretendenti, kuriem piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā nav neizpildītas saistības nodokļu  jomā, t.i. nodokļu parāds pārsniedz 150 eiro;
   2. Pretendenti nav pildījuši ar pasūtītāju (Limbažu novada pašvaldību, tās iestādēm, struktūrvienībām)  noslēgtu  līgumu un tādēļ  ir sastādīti akti par nekvalitatīvu līguma izpildi (defektu akti) vai ir bijuši līguma izpildes kavējumi un ir piemērots līgumsods par pārkāpumiem vai pasūtītājs ir vienpusēji atkāpies no līguma.
5. Vērtējot iesniegtos piedāvājumus, Pasūtītājs izvērtē to atbilstību Uzaicinājuma nosacījumiem, tajā skaitā 4. punktā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem un gadījumā, ja Pretendents neatbilst Uzaicinājum, tajā skaitā ceturtā punkta, nosacījumiem, Pasūtītājs var izslēgt Pretendentu no turpmākā vērtēšanas procesa un nepiešķirt Pretendentam tiesības slēgt līgumu.
6. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar **viszemāko cenu.**
7. Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais līgums un ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt līgumu;
8. Pasūtītājs  patur tiesības mainīt darbu apjomu atbilstoši pieejamam finansējumam.
9. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc zemāk norādīta termiņa, vai neatbildīs Uzaicinājuma noteikumiem, netiks vērtēti.
10. Kontaktpersona: Gundega Upīte-Vīksna, tālr.27336698.

Piedāvājumu cenu aptaujai, kas sastāv no aizpildītiem sekojošiem dokumentiem:

1. Piedāvājuma veidlapas,
2. Finanšu piedāvājuma veidlapas,
3. Apliecinājuma par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu,
4. Būvdarbu tāmi,

iesniedz līdz 2023.gada 22.septembrim pulksten 23:59.

Piedāvājumi var tikt iesniegti:

1. iesniedzot personīgi *Salacgrīvas apvienības pārvaldē Smilšu iela 9, Salacgrīva, Limbažu novads*;
2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot *Salacgrīvas apvienības pārvalde Smilšu iela 9, Salacgrīva, Limbažu novads*;
3. nosūtot ieskanētu pa e-pastu [*salacgriva@limbazunovads.lv*](mailto:salacgriva@limbazunovads.lv)un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;
4. nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu [*salacgriva@limbazunovads.lv*](mailto:salacgriva@limbazunovads.lv);

Pielikumā: 1. Piedāvājuma veidlapa – pielikums Nr. 1.

2. Tehniskā specifikācija - pielikums nr.2

3. Rasējums Nr.1 – pielikums Nr. 3.

4. Finanšu piedāvājums – pielikums Nr.4.

5. Apliecinājums – Pielikums Nr.5.

Pielikums Nr.1

Cenu aptauja iepirkumam

” Kāpņu telpas remonts Zītaru ielā 3, Korģenē, Limbažu novadā”

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2023.**

Iesniedzam savu sagatavoto piedāvājumu cenu aptaujai **”** Kāpņu telpas remonts Zītaru ielā 3, Korģenē, Limbažu novadā**”** un norādām sekojošu informāciju:

1. **INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums**  **vai vārds, uzvārds** |  |
| **Reģistrācijas Nr.**  **vai personas kods** |  |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālrunis** |  |
| **Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats** |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

Pielikums Nr.2

Cenu aptauja iepirkumam

” Kāpņu telpas remonts Zītaru ielā 3, Korģenē, Limbažu novadā”

**Tehniskā specifikācija**

1. Plānots veikt kāpņu telpas remontu saskaņā ar zemāk norādītajiem darbiem.
2. Uzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie izdevumi darbaspēka, materiālu, būvmašīnu un transporta, kā arī papildus izdevumi – mobilizācija, darbu atļaujas, u.c. izdevumi, bez kā nebūtu iespējama paredzēto būvdarbu pareiza, Pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša darba izpilde pilnā apjomā.
3. Uzņēmējs ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās nepareizi saprotot vai interpretējot noteiktās prasības.
4. Pirms piedāvājuma iesniegšanas uzņēmējam obligāti jāiepazīstas ar un esošo situāciju objektā, iepriekš piesakoties Salacgrīvas apvienības pārvaldē pie atbildīgā par projekta realizāciju.
5. Pēc būvdarbu veikšanas jāsakārto to laikā skartā teritorija jāaizvāc būvmateriāli un demontāžas laikā radies piegružojums, kā arī jāveic telpas un piegružoto telpu mitrā uzkopšana.
6. Paredzēt būvgružu, radušos atkritumu, pārpalikumu aizvākšanu un utilizāciju ar uzņēmēja spēkiem un līdzekļiem.
7. **Papildus piedāvājumam iesniedzama būvdarbu tāme, kas sastādīta atbilstoši LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” noteiktajām prasībām.**
8. **Garantijas laiks veiktajiem darbiem un materiāliem trīs gadi.**

**Darbu apjomi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **DARBU APJOMI** |  |  |
| N.P.K. | **Veicamie darbi** | **Vienība** | **Skaits** |
| 1 | Margu OSB vairogu (3,2x0,75m) demontāža | gb | 3 |
| 2 | Margu (kāpņu apakšējais un augšējais laids un marga 2.stāvā) horizontālo plakandzelžu un lenteru demontāža | kompl | 1 |
| 3 | Betona grīdlīstes demontāža, gar sienām un pakāpieniem | tm | 30,3 |
| 4 | Pirmā stāva durvju, ieskaitot kārbu un aplodas, demontāža | gb | 1 |
| 5 | Kabeļu iekalšana mūra sienā, ieskaitot kanāla aizpildīšanu | tm | 2,5 |
| 6 | Radiatora un cauruļvadu demontāža telpas robežās | gb | 1 |
| 7 | Pirmā stāva grīdas flīžu demontāža, betona izlīdzinošās kārtas izveide, sagatavošana epoksīda uzklāšanai | m2 | 14 |
| 8 | Ārsienas krāsojuma noņemšana, sagatavošana armēšanai, armēšana un špaktelēšana | m2 | 26 |
| 9 | Grīdas, kāpņu laukumiņu, pakāpienu un sienas 15cm platā joslā sagatavošana epoksīda pārklājuma ieklāšanai (esošas krāsas noņemšana, nelīdzenumu aizdarīšana, virsmas slīmēšana, u.c.) | m2 | 29,3 |
| 10 | Epoksīda klājuma ar pārslām uzklāšana uz grīdas, kāpnēm, kāpņu laukumiņa un sienas 15 cm platā joslā | m2 | 45 |
| 11 | Pretslīdes lentas (l=1,3m) uzstādīšana uz pakāpiena priekšējā daļas (uz laida pirmā un pēdējā pakāpiena dzeltena uz pērējiem melna) | gb | 20 |
| 12 | Sienas 1,8m platā joslā un kāpņu sānu plakņu plaisu un nelīdzenumu aizdarīšana un izlīdzināšana, sagatavošana krāsošanai un krāsošana ar pusmatētu akrila bāzes krāsu (krāsai jāatbilst 1.mitrās berzes klasei) | m2 | 48 |
| 13 | Sienu augšējās daļas (sākot no 1,8m atzīmes), griestu un kāpņu laidu apakšdaļas plaknes plaisu un nelīdzenumu aizdarīšana un izlīdzināšana, sagatavošana krāsošanai un krāsošana ar lateksa krāsu (krāsai jāatbilst 2.mitrās berzes klasei) | m2 | 72,4 |
| 14 | Slēdzamu PVC durvju un aplodu uzstādīšana, ailes virsmas sagatavošana krāsošanai un krāsošana (durvis uzstādīt ailas koridora pusē ar vēršanos koridora virzienā). Krāsošana ar pusmatētu akrila bāzes krāsu (krāsai jāatbilst 1.mitrās berzes klasei) | gb | 1 |
| 15 | Radiatora (3.tips, jauda 2800W, ar termostatu) un cauruļvadu uzstādīšana ieskaitot visus nepieciešamos materiālus | gb | 1 |
| 16 | Gaismas slēdža nomaiņa | gb | 1 |
| 17 | Margu horizontālo reliņu (15x15) uzstādīšana, esošās krāsas noņemšana no statiem, visas margas konstrukcijas sagatavošana krāsošanai, krāsošana - kāpņu apakšējā un augšējā laida margai un margai 2.stāvā. Skatīt rasējumu Nr.1 | kompl | 1 |
| 18 | Lentera balsta plakandzelzs 4x40 uzstādīšana un PVC lentera uzmavas uzstādīšana kāpņu apakšējā un augšējā laida margai un margai 2.stāvā. Skatīt rasējumu Nr.1 | kompl | 11 |
|  |  |  |  |
|  | **PIEZĪMES** |  |  |
|  | 1.PVC lenteris- tumši pelēks. |  |  |
|  | 2.Kāpņu metāla daļas- antracīta pelēkas, RAL 7016. |  |  |
|  | 3.Durvis un aplodas- tumši brūnas ar koka faktūru, analogas zāles durvīm. |  |  |
|  | 4.Epoksīds gaiši palēks ar tumši pelēkām pārslām. |  |  |
|  | 5.Sienas- līdz 1,8 m atzīmei krāsojamas gaiši dzeltenas (Pēc Sadolin kataloga F8.08.87), augšējā sienas daļa, griesti un kāpņu laidu apakša- baltas. Ja krāsas tonēšana notiek pēc cita kataloga, tonis jāsaskaņo ar pasūtītāju. | | |
|  | 6.Viss demontējamais materiāls utilizējams par izpildītāja līdzekļiem. | | |
|  | 7.Pirms piedāvājuma sniegšanas objekta apsekošana ar pasūtītāja pārstāvi ir obligāta. | | |

Pielikums Nr.4

Cenu aptauja iepirkumam

” Kāpņu telpas remonts Zītaru ielā 3, Korģenē, Limbažu novadā”

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2023. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(vieta)**

Pretendents (pretendenta nosaukums) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

iepazinies ar darba uzdevumu, piedāvā veikt darbus par līguma izpildes laikā nemainīgu cenu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p. k. | Nosaukums | Summa, bez PVN,  EUR |
|  | Kāpņu telpas remonts Zītaru ielā 3, Korģenē, Limbažu novadā”. |  |
|  | **Summa kopā EUR, bez PVN** |  |
|  | **PVN 21% (ja uzņēmums ir PVN maksātājs)** |  |
|  | **Pavisam kopā** |  |

Līgumcenā ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi (nodokļi, nodevas, darbinieku alga, nepieciešamo atļauju saņemšana u.c.), tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi un visi riski.

Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Pretendentam jāsagatavo finanšu piedāvājums atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajiem, pielikumiem un apskatei dabā. Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj visas ar prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas, izmaksas par visiem riskiem, tajā skaitā, iespējamo sadārdzinājumu, izmaksas, kas saistītas ar iekārtas un ar tās darbības nodrošināšanu saistītā aprīkojuma uzstādīšanu, ieregulēšanu, palaišanu un garantijas apkalpošanu. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenas un summas jānorāda eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli un kopējo summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenu izmaksu pozīcijas jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus. Iepirkuma līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu. Vienību izmaksu cenas iepirkumu līguma izpildes laikā netiks mainītas.

Pielikums Nr.5  
Cenu aptauja iepirkumam

” Kāpņu telpas remonts Zītaru ielā 3, Korģenē, Limbažu novadā”

**Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu**

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ nr**.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ. Nr.*

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka

**1.** Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

**2.** Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

**3.** Pretendents ir pilnvarojiskatru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

**4.** Pretendents informē, ka (*pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem*):

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[[1]](#footnote-1) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; |
| ☐ | 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. |

**5.** Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

**6.** Pretendentsnav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

**7.** Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Datums \_\_.\_\_\_.2023.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Paraksts |

1. Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

   1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;

   2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam. [↑](#footnote-ref-1)